Администрации Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 3 995 900,00 рублей как победителю в VII краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив с проектом «Благоустройство общественной территории в селе Глафировка Щербиновского района».

18 июня 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Начаты работы по реализации указанного проекта местных инициатив.

На 19 сентября 2025 года выполнены следующие виды работ:

1) произведена планировка строительной площадки;

2) установлено 600 бордюров (бортовых камней);

3) произведена подсыпка ГПС;

4) произведено устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров (в т.ч. место для парковки автомобилей);

5) произведена установка 2(двух) парковых качель.

Работы по благоустройству общественной территории в селе Глафировка Щербиновского района завершены. Средства освоены в полном объеме.