Администрации Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 3 995 900,00 рублей как победителю в VII краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив с проектом «Благоустройство общественной территории в селе Глафировка Щербиновского района».

18 июня 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В настоящее время, по состоянию на 22 июля 2025 года работы выполнены на 80%:

1) произведена планировка строительной площадки;

2) установлено 600 бордюров (бортовых камней);

3) произведена подсыпка ГПС;

4) произведено асфальтирование пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству продолжаются.



